콜린트

2021/08/10 요구사항

- 사이즈 입력 창에서 사이즈를 입력하지 않더라도 주문이 될 수 있도록 지정 完

- 사이즈 입력 창에서 숫자 0 을 직접 넣지 않더라도 주문이 될 수 있도록 지정 完

- 오더리스트에서 숫자를 지정하지 않았다면 공백으로 출력 完

- 오더리스트에서 수정 시 공백으로 지정 하였다면 공백으로 출력 完

- 오더리스트에서 검색 기능 사용 시 주문번호, 주문일자, 고객명, 매장번호, 휴대번호, 판매사원 검색이 되도록 설정 完

- 오더리스트에서 검색 기능 사용 시 한 글자라도 검색한다면 해당 사항이 검색 되도록 설정 完

2021/08/30 추가 개발 건 오류 수정 및 추가 개발사항

- 주문일자 검색 후 키보드 영문 입력 안되는 문제  完 8/30

- 핸드폰 검색 안됨 完 8/30

- 작업지시서 수정 시 새로고침이 자동으로 되지않음 完 8/30

- Buyer 검색이 판매사원과 같이 검색됨 – 미결사항

- 판매사원 수정 후 Buyer 검색이 안됨 – 미결사항

- 작업지시서 판매사원 수정 시 해당지시서 외에 다른 지시서들의 Buyer이름이 같이 바뀜 – 미결사항

2021/08/31 미결요구 사항 정리

- 겁색옵션 Buyer 삭제 完 8/31

- 오더리스트 Buyer와 판매사원 연동 完 8/31

현재 : 이남지대리 콜린트 연락 후 인계 완료,

기존오류 추가적인 수정사항 : 주문내역 수정 시 오더리스트 날짜,이름 수정사항 남음 – 진행중

대구 다이텍

1. IIS서버 이용한 서버이전

2. 디핑 웹 서버이전 완료

3. 웹사이트 접속 방법 매뉴얼 제작 및 배포

4. 서버 이전 과정 상세 매뉴얼 제작 및 배포

현재 : 이한건 연구원 컨텍 후 연락대기중( 8/25이후 현재까지 연락없음)

스쿨룩스

1. IIS서버를 이용한 서버이전

2. 담당자 컨텍 후 세부 매뉴얼 제작 및 배포

현재 : 완료됨

스마트

1. UI크기 조절 및 화면상 문제 수정

현재 : 휴대폰 기종마다 화면상 깨짐이 발생 -> 현재진행중